系统设计文档

正则表达式引擎（NFA/DFA 双模式）

基于 AI 大模型辅助的 C 语言两周实践课程

项目来源: 题目 09：正则表达式引擎（NFA/DFA 双模式）

开发语言: C17

周期与规模: 2 周，建议 2 人，约 80 学时

文档版本: v1.0，2026-06-29

设计结论: 优先完成正则解析、Thompson NFA、DFA/MinDFA、POSIX 风格 API、转换可视化和性能对比；进阶优先选择 DOT 可视化。

1. 题目理解

一句话概括 本题不是调用现成 regex 库，而是自己实现一条“正则表达式 -> AST -> epsilon-NFA -> DFA -> 最小化 DFA -> 匹配 API”的完整编译与执行链，并用 POSIX regex.h 做行为和性能参照。

题目要求的工程价值在于把编译原理、自动机理论、C 语言数据结构和系统测试连接起来。最终作品应能接收一个正则模式，解析语法，构造自动机，执行 match/search/findall，并输出 NFA/DFA 状态转移表或 DOT 图用于解释与答辩。

| 维度 | 本项目要做到什么 | 不建议在基础版追求什么 |
| --- | --- | --- |
| 算法 | 完成正则解析、NFA、DFA、MinDFA 和匹配流程 | 一开始就写 JIT 或完整 PCRE |
| 接口 | 提供 regex_compile / regex_match / regex_search / regex_findall 等 POSIX 风格接口 | 完全复刻所有 POSIX locale/排序细节 |
| 性能 | DFA 模式与 POSIX regex.h 对比，达到题目要求的 80% 目标 | 只看单个短字符串的偶然结果 |
| 展示 | 输出状态转移表和 DOT 文件，能讲清楚 a¦b、a*、分组和量词的转换 | 只给最终匹配结果，无法解释中间过程 |

2. 资料查阅结论

Thompson 1968 年的论文给出了把正则表达式编译成可执行匹配程序的经典思路，本项目采用其结构化构造方法生成 epsilon-NFA。DFA 最小化采用 Hopcroft 的分区精化算法，原始技术报告给出的最坏时间界为 k n log n，其中 k 与输入字母表规模相关。

POSIX <regex.h> 规定了 regex_t、regmatch_t、regcomp、regexec、regerror、regfree 及错误码/标志位。本项目不需要逐字实现 POSIX 库，但应借鉴其 match 结果结构 rm_so/rm_eo、错误码模型和 regfree 风格资源释放。

Graphviz DOT 语言适合输出 NFA/DFA 图：节点表示状态，有向边表示字符类或 epsilon 转移，接受状态使用双圈或特殊填充。开发环境采用 GCC/CMake/CTest；内存错误检查用 Valgrind Memcheck，性能对比在 Release 构建下进行。

| 资料 | 用于本设计的结论 | 应用位置 |
| --- | --- | --- |
| Thompson 1968 | 以结构递归方式把正则表达式编译为 NFA | nfa_builder.c |
| Hopcroft 1971 | 用分区精化最小化 DFA 状态数 | dfa_minimize.c |
| POSIX regex.h | 借鉴 regex_t、regmatch_t、错误码和释放接口 | include/regex_engine.h |
| Graphviz DOT | 导出自动机图，辅助验收和答辩 | tools/rx_dump_dot |
| GCC/CMake/CTest/Valgrind | 规定 C17 构建、自动测试和内存检查流程 | CMakeLists.txt 与 tests/ |

3. 功能范围

3.1 基础必做功能

语法支持：普通字符、转义字符、.、*, +, ?, |、括号分组、字符类 [] 和 [^]、范围 a-z、{m,n}、^、$、\d、\w、\s。

Thompson 构造：将 AST 转换为 epsilon-NFA，能打印状态转移表，并保留开始/接受状态。

子集构造：计算 epsilon-closure，将 NFA 状态集合转换为 DFA 状态，支持接受状态优先级。

Hopcroft 最小化：移除不可达状态，把等价状态合并，输出 MinDFA。

匹配 API：提供 compile、match、search、findall、free、error 等接口，调用者不直接接触内部 AST/NFA/DFA。

捕获组：返回整体匹配和每个捕获组的起止位置；DFA 模式找到候选区间后可用 NFA 捕获回填保证结果可解释。

3.2 进阶功能取舍

| 进阶项 | 建议优先级 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| DOT 可视化 | 高 | 投入小、展示价值高，直接服务验收中的转换示例图。 |
| 回溯引擎与先行断言/反向引用 | 中低 | 反向引用不再是正规语言，会破坏 NFA/DFA 主线；建议作为独立实验模块。 |
| JIT 编译 | 低 | 两周内风险高，涉及机器码生成和平台差异；基础链路稳定后再考虑。 |

4. 总体架构

系统采用分层流水线结构：对外 API 保持稳定，内部根据模式和调用参数选择 NFA、DFA 或 MinDFA 执行路径。

| 模块 | 职责 | 主要输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| lexer | 扫描正则字符串，识别操作符、字符类、转义和区间量词 | pattern -> token list |
| parser | 按优先级构造 AST，并完成捕获组编号 | tokens -> ast |
| nfa_builder | 应用 Thompson 构造规则，生成 epsilon-NFA | ast -> nfa |
| dfa_builder | 执行子集构造，生成确定自动机 | nfa -> dfa |
| dfa_minimize | Hopcroft 分区精化和不可达状态清理 | dfa -> min_dfa |
| matcher | 执行 match/search/findall，必要时做捕获回填 | regex + text -> spans |
| dump | 输出状态表和 DOT 文件 | nfa/dfa -> text/dot |
| bench/tests | 单元测试、对照测试、压力测试和性能基准 | cases -> reports |

5. 核心数据结构

typedef struct rx_regex rx_regex_t; typedef struct { int rm_so; // start byte offset, -1 when unmatched int rm_eo; // one-past-end byte offset, -1 when unmatched } rx_match_t; typedef enum { RX_MODE_NFA = 1, RX_MODE_DFA = 2, RX_MODE_MIN_DFA = 3 } rx_engine_mode_t;

| 结构 | 关键字段 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| rx_regex_t | pattern、flags、ast、nfa、dfa、min_dfa、capture_count、error | compile 后统一持有资源，regex_free 一次性释放。 |
| rx_ast_node | type、left/right/child、charset、min/max、group_id | 显式表达 concat、alternate、repeat、group、class、anchor。 |
| rx_nfa_state | id、transitions、accept_id、tag_ops | epsilon 转移和字符类转移分开存；tag_ops 记录捕获组边界。 |
| rx_dfa_state | nfa_state_set、transitions、is_accept、priority | 状态集合用 bitset 或动态位图；priority 用于选择最早规则或最长接受。 |
| rx_charset | bitset[256] 或区间数组 | 基础版按字节处理 ASCII/UTF-8 字节流；暂不做 Unicode 语义。 |

捕获组设计注意点 纯 DFA 很适合判断和定位整体匹配，但天然不保留“第几个分组在哪一步开始/结束”的历史。基础版建议：DFA 快速找到候选整体区间，随后用带 tag 的 NFA 在该区间上重放一次，得到捕获组 rm_so/rm_eo。这样能兼顾速度、难度和可解释性。

6. 关键算法设计

6.1 解析策略

词法阶段只负责识别 token，不在 lexer 中处理复杂优先级；错误需要记录位置，例如未闭合 []、未闭合 )、非法 {m,n}。

语法阶段使用递归下降或 Pratt parser。优先级从高到低为：原子/分组/字符类，重复量词，连接， alternation |。

连接是隐式操作，需要在 parser 中根据相邻 token 插入 concat 节点，例如 ab 解析为 concat(a,b)。

{m,n} 的基础实现可先展开为 m 个必选副本加 n-m 个可选副本；后续再优化为共享子图，避免状态膨胀。

6.2 Thompson NFA 构造

| AST 节点 | NFA 构造规则 |
| --- | --- |
| literal/class/. | 创建 start -> accept 的字符类转移。 |
| concat(A,B) | A.accept 通过 epsilon 连接 B.start，整体 start=A.start，accept=B.accept。 |
| alternate(A,B) | 新 start epsilon 指向 A.start/B.start，A.accept/B.accept epsilon 指向新 accept。 |
| star(A) | 新 start epsilon 指向 A.start 和新 accept，A.accept epsilon 回到 A.start 并指向新 accept。 |
| plus(A) | 等价于 A concat star(A')，或在构造时保留至少一次后回环。 |
| question(A) | 等价于 alternate(A, epsilon)。 |
| group(A) | 在进入/离开子 NFA 的 epsilon 边上记录 group_start/group_end tag。 |

6.3 子集构造与最小化

epsilon-closure(S)：从状态集合 S 出发，沿 epsilon 边可达的所有状态集合；用栈或队列实现。

move(S, c)：从集合 S 出发，沿字符 c 或字符类包含 c 的边到达下一批 NFA 状态。

DFA 状态唯一性：每个 NFA 状态集合对应一个 DFA 状态，使用 bitset 哈希去重。

字符集压缩：把 256 个字节按所有字符类边界切成等价类，减少 DFA 转移表列数。

Hopcroft：初始分区为接受/非接受状态；不断用输入符号的前驱集合细分分区；稳定后每个分区成为一个 MinDFA 状态。

6.4 匹配策略

| API | 语义 | 执行路径 |
| --- | --- | --- |
| regex_match | 要求整个字符串匹配；可把模式视为隐式 ^...$ | 优先 MinDFA，失败时返回 RX_NOMATCH。 |
| regex_search | 寻找左端最靠前的匹配；同一左端尽量取最长结果 | DFA 单遍扫描记录最近接受状态；需要 captures 时回放 NFA。 |
| regex_findall | 重复 search；零长度匹配后必须前进一个字节避免死循环 | 回调或动态数组返回所有区间。 |
| regex_dump | 输出 NFA/DFA/MinDFA 状态表或 DOT | 遍历状态和转移，转义特殊字符。 |

7. 对外 API 草案

int regex_compile(rx_regex_t **out, const char *pattern, unsigned flags); int regex_match(const rx_regex_t *re, const char *text, rx_match_t *matches, size_t nmatch); int regex_search(const rx_regex_t *re, const char *text, rx_match_t *matches, size_t nmatch); int regex_findall(const rx_regex_t *re, const char *text, int (*on_match)(const rx_match_t *m, size_t n, void *ud), void *ud); const char *regex_error(const rx_regex_t *re); void regex_free(rx_regex_t *re);

错误码建议包括 RX_OK、RX_NOMATCH、RX_BADPAT、RX_EBRACK、RX_EPAREN、RX_EBRACE、RX_BADRPT、RX_ESPACE、RX_EUNSUPPORTED。错误信息中必须包含模式位置，便于调试和答辩演示。

8. 测试与验收设计

8.1 测试分层

| 测试层 | 内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | lexer/parser/charset/NFA 构造/epsilon-closure | a¦b、a*、[a-z]+、未闭合括号。 |
| 黄金文件测试 | 固定 pattern 的 NFA/DFA 状态表与 DOT 输出 | 保存 expected/*.txt，变更时人工确认。 |
| 行为对照 | 与 POSIX regex.h 对比公共语法子集 | REG_EXTENDED 下的 ., *, +, ?, ¦, (), [], ^, $。 |
| 压力测试 | 长文本、深层括号、大量 alternation、catastrophic backtracking 场景 | ^(a+)+$ 匹配长 a 串不应指数爆炸。 |
| 内存测试 | ASan/UBSan/Valgrind | compile/free 循环 10000 次无泄漏。 |
| 性能测试 | NFA/DFA/MinDFA/POSIX 对比 | 统计编译耗时、匹配吞吐、峰值状态数。 |

题目要求“通过 grep 开源测试集 90% 以上用例”时，需要先筛选与本项目语法一致的用例。GNU grep 支持多种模式和平台行为，其中 locale、BRE/ERE 差异、二进制文件处理等不是本项目核心，应在报告中说明筛选规则。

8.2 验收清单

所有基础语法都有正例、反例和错误输入测试。

至少展示 3 个正则的 NFA、DFA、MinDFA 状态表和 DOT 图：a|b、a*、([a-z]+)\d{2,4}。

regex_match、regex_search、regex_findall 都有捕获组测试。

Release 模式下，DFA/MinDFA 对指定数据集的匹配速度达到 POSIX regex.h 的 80% 或以上。

Valgrind 或 AddressSanitizer 报告无确定泄漏、越界和未初始化读取。

实验报告附 AI 对话记录截图至少 5 轮，并说明每轮如何帮助解决具体问题。

9. 两周实施计划

| 阶段 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第 1 天 | 读题、资料整理、确定语法范围和 API；完成本文档初稿。 |
| 环境与工程骨架 | 第 2 天 | CMake 工程、include/src/tests/tools 目录、CI 或本地测试命令。 |
| 解析器 | 第 3-4 天 | lexer、parser、AST dump、语法错误定位。 |
| NFA | 第 5 天 | Thompson 构造、NFA 状态表、NFA 模式 match/search。 |
| DFA | 第 6-7 天 | 子集构造、字符集压缩、DFA 执行器。 |
| 最小化与 API | 第 8 天 | Hopcroft 最小化、对外 API、统一错误码。 |
| 捕获组与集成 | 第 9 天 | 捕获组回填、findall、边界语义修正。 |
| 测试与性能 | 第 10-11 天 | POSIX 对照、压力测试、benchmark、内存检查。 |
| 进阶与文档 | 第 12 天 | DOT 可视化、报告图表、AI 对话记录整理。 |
| 收尾 | 第 13 天 | 修复缺陷、补充测试、准备演示脚本。 |
| 答辩 | 第 14 天 | 代码 freeze、Demo、性能表、关键算法讲解。 |

10. 开发环境搭建

10.1 推荐环境

推荐使用 Windows + WSL2 Ubuntu，原因是 POSIX regex.h、GCC、Valgrind、Graphviz 和 CMake 的体验最稳定，也便于做 POSIX 对照测试。Windows 原生可使用 MSYS2/UCRT64，但 Valgrind 和 POSIX 行为会受限。

# WSL2 Ubuntu sudo apt update sudo apt install -y build-essential cmake gdb valgrind graphviz git python3 # 验证安装 gcc --version cmake --version ctest --version valgrind --version dot -V

10.2 项目目录建议

regex-engine/ CMakeLists.txt include/regex_engine.h src/ lexer.c parser.c ast.c charset.c nfa.c nfa_builder.c dfa.c dfa_builder.c dfa_minimize.c matcher.c dump.c error.c tests/ test_lexer.c test_parser.c test_nfa.c test_dfa.c test_api.c tools/ rx_cli.c rx_dump_dot.c rx_bench.c examples/ docs/

10.3 CMake 最小骨架

cmake_minimum_required(VERSION 3.21) project(regex_engine C) set(CMAKE_C_STANDARD 17) set(CMAKE_C_STANDARD_REQUIRED ON) set(CMAKE_C_EXTENSIONS OFF) add_library(regex_engine src/lexer.c src/parser.c src/ast.c src/charset.c src/nfa.c src/nfa_builder.c src/dfa.c src/dfa_builder.c src/dfa_minimize.c src/matcher.c src/dump.c src/error.c) target_include_directories(regex_engine PUBLIC include) target_compile_options(regex_engine PRIVATE -Wall -Wextra -Wpedantic) enable_testing() add_executable(test_api tests/test_api.c) target_link_libraries(test_api PRIVATE regex_engine) add_test(NAME test_api COMMAND test_api)

10.4 常用命令

# Debug 构建与测试 cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug cmake --build build -j ctest --test-dir build --output-on-failure # Sanitizer 构建 cmake -S . -B build-asan -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug \ -DCMAKE_C_FLAGS="-fsanitize=address,undefined -fno-omit-frame-pointer" cmake --build build-asan -j ctest --test-dir build-asan --output-on-failure # Valgrind valgrind --leak-check=yes ./build/test_api # Release 性能对比 cmake -S . -B build-release -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release cmake --build build-release -j ./build-release/rx_bench --compare-posix # DOT 渲染 ./build/rx_dump_dot '([a-z]+)\d{2,4}' --nfa > out/nfa.dot dot -Tpng out/nfa.dot -o out/nfa.png

10.5 VS Code 配置建议

安装扩展：C/C++、CMake Tools、WSL。

用 VS Code 打开 WSL 中的项目目录，而不是直接打开 Windows 路径下的源代码。

Debug 配置使用 gdb；Release benchmark 不开 sanitizer，避免性能数据失真。

提交前固定执行：format/lint、ctest、ASan 或 Valgrind、性能脚本。

11. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| DFA 状态爆炸 | 构建时间和内存不可控 | 字符集压缩、状态上限、保留 NFA 模式作为降级。 |
| 捕获组与 DFA 冲突 | 能匹配但无法返回分组位置 | DFA 找整体区间，NFA 重放回填 captures。 |
| POSIX 兼容范围不清 | 对照测试结果难解释 | 明确公共语法子集，报告列出跳过原因。 |
| {m,n} 展开过大 | NFA 状态数膨胀 | 设置上限并提示 RX_EUNSUPPORTED；后续优化为共享构造。 |
| 回溯进阶破坏主线 | 基础功能延期 | 把 PCRE 风格回溯作为独立模块，基础验收前不合并。 |
| 内存管理复杂 | 泄漏或悬挂指针 | 统一 arena/free list，compile 失败路径也走清理函数。 |