正则表达式引擎最终汇报讲稿

1. 题目介绍

本项目使用 C17 从零实现一个正则表达式引擎，不调用现成 regex 库。系统主线是：正则表达式先经过词法分析生成 token，再由递归下降语法分析生成 AST，之后使用 Thompson 构造生成 NFA，再转换为 DFA，并使用 Hopcroft 算法完成最小化。

支持普通字符、字符类、括号、选择、连接、*, +, ?, {m}, {m,}, {m,n}、锚点和常用转义。

提供 regex_compile、regex_search、regex_match、regex_findall、regex_get_stats 等接口。

同时提供 token、AST、NFA、DFA、DOT 导出和 benchmark 工具，便于调试、演示和分析。

2. 开发计划与当前进展

项目已经从需求分析推进到最终演示阶段。当前 lexer、parser、AST、NFA、DFA、MinDFA、捕获组、DOT 可视化、性能测试和命令行工具都已完成，Windows 原生环境可以直接构建和演示。

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第1天 | 读题、资料查阅、系统设计 | 已完成 |
| 工程骨架 | 第2天 | C17、CMake、目录和测试入口 | 已完成 |
| 解析器 | 第3-4天 | Lexer、Parser、AST、错误定位 | 已完成 |
| NFA | 第5天 | Thompson 构造、状态转移表、基础匹配 | 已完成 |
| DFA | 第6-7天 | 子集构造、字符压缩、DFA 执行 | 已完成 |
| 最小化 | 第8天 | Hopcroft 分区精化 | 已完成 |
| 捕获与集成 | 第9天 | 捕获组回填、CLI/API 集成 | 已完成 |
| 测试与性能 | 第10-12天 | 压力测试、对照测试、DOT、benchmark | 已完成 |
| 收尾与答辩 | 第13-14天 | 演示脚本、PPT、最终报告 | 已完成 |

3. 成员分工

| 成员 | 主要提交与负责内容 |
| --- | --- |
| 谢鑫 | 负责整体工程主线与最终收尾，包括项目骨架、lexer/parser/AST、DFA 与 Hopcroft 最小化、统一 API、压力测试与 benchmark、DOT 可视化、Windows 构建脚本、演示脚本和最终答辩材料整理。 |
| 余景康 | 负责题目/设计文档补充、NFA 与 matcher 逻辑拆分、捕获组位置返回、转义序列 \D \W \S 支持、README/进度维护、VS Code 调试与任务配置，以及汇报文档/PPT 的补充更新。 |
| 共同完成 | 两人共同完成需求分析、阶段性联调、功能验证、材料整理与现场汇报准备。 |

4. 遇到的问题

正则表达式没有显式连接符，直接从左到右处理会得到错误语法结构。解决方法是使用递归下降解析器，并明确重复 > 连接 > 选择的优先级。

{m,n} 区间量词会造成状态膨胀。处理方式是展开 m 个必选副本和 n-m 个可选副本，并设置最大重复次数上限。

DFA 路径不天然保存完整捕获组信息。最终采用 DFA 定位整体匹配区间，再由带标签 NFA 回填捕获组。

Windows 原生环境缺少 CMake/GCC 和 POSIX regex.h。为此补充了 MSVC 构建脚本，POSIX 对照保留到 WSL/Linux 环境执行。

本机未安装 Graphviz 时无法直接生成 PNG。当前先保证 DOT 文本导出正确，安装 Graphviz 后即可渲染图片。

5. 现场演示流程

完成口头汇报，再切换到 PowerShell，直接运行一键演示脚本：

cd D:\likuan\likuan

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\demo.ps1

脚本会依次展示 DFA 匹配与捕获组、token、AST、NFA、MinDFA、DOT 导出和 benchmark。

演示产物统一输出到 out/demo，包括 performance.csv 和 .dot 文件。

6. 汇报结论

当前项目可以定位为：功能完成、测试通过、可现场演示。这不是只返回匹配结果的简单程序，而是一套包含编译、执行、可视化、性能分析和答辩材料的完整教学型正则表达式引擎。