## Slide 1
C17 正则表达式引擎
> .\scripts\demo.ps1
mode: DFA
match [2,8): abc123
group 1: abc
group 2: 123
lexer → AST → NFA → MinDFA
benchmark → DOT export
01

## Slide 2
最终汇报围绕成果闭环展开
02
01
题目目标
实现一个可编译、可匹配、可分析的 C17 正则引擎。
02
系统设计
把正则编译为 AST、NFA、DFA 和最小化 DFA。
03
开发进展
按 14 天计划从核心算法推进到最终演示。
04
验证结果
单元、压力、一致性、DOT 和 benchmark 均已覆盖。
05
现场演示
一条脚本展示匹配、dump、DOT 和性能结果。
06
问题总结
说明环境、可视化和 DFA 捕获组的工程取舍。

## Slide 3
项目已经形成从输入到验证的完整链路
最终状态不是单个函数，而是一套引擎、工具、测试和文档。
03
正则输入
字符、转义、量词、分组、锚点
→
Lexer
拆分 token 并保留错误位置
→
Parser / AST
递归下降解析优先级结构
→
Thompson NFA
epsilon 转移和状态表
→
DFA / MinDFA
子集构造与 Hopcroft 最小化
→
API / CLI
match、search、dump、bench
核心结论：代码已经能在 Windows 原生环境构建、测试、运行，并保留 WSL/Linux 的 POSIX 与 sanitizer 验证入口。

## Slide 4
十四天计划从基础实现推进到最终交付
先搭语法和自动机主干，再补质量验证、可视化和演示材料。
04
阶段 | 天数 | 主要完成内容 | 交付结果
需求与骨架 | 1-2 | 题目理解、系统设计、目录结构、构建入口 | 设计文档、README、CMake
编译前端 | 3-4 | lexer、字符类、转义、parser、AST、错误信息 | token/AST dump 与测试
自动机核心 | 5-8 | NFA、DFA、字符压缩、边界锚点、Hopcroft | 匹配器、统一 API
质量与功能补齐 | 9-12 | 捕获组、findall、压力测试、性能、DOT 可视化 | 测试、benchmark、DOT 文件
收尾与答辩 | 13-14 | 缺陷复查、一键演示、最终报告和 PPT | demo.ps1、最终报告
第十四天的重点是 code freeze、最终报告、性能结论和可演示性检查。

## Slide 5
语法前端把文本正则变成可计算结构
lexer 和 parser 负责把用户输入转换为 AST，这是后续自动机构造的基础。
05
支持语法
普通字符、连接、选择、分组
*, +, ?, {m}, {m,}, {m,n}
., [a-z], [^...], \d, \w, \s
^ 和 $ 边界锚点
错误位置和可读错误信息
示例 AST
([a-z]+)\d{2,4}
CONCAT
GROUP #1
PLUS
CLASS [a-z]
REPEAT {2,4}
CLASS [0-9]

## Slide 6
自动机链路决定匹配能力和性能上限
NFA 保持构造简单，DFA 用更多编译成本换取更快的重复匹配。
06
NFA 路径
使用 Thompson 构造法
epsilon-closure 支持非确定转移
适合快速编译和解释执行
捕获组通过标签回填记录区间
DFA / MinDFA 路径
子集构造把状态集合确定化
字符等价类压缩转移表
Hopcroft 合并等价状态
DFA 先定位整体匹配，再由 NFA 回填捕获组

## Slide 7
API 和工具让引擎可以直接使用
最终交付不只包含库，还包含调试、可视化和性能入口。
07
类别 | 代表内容 | 用途
公开 API | regex_compile / search / match / findall | 在 C 程序中嵌入正则能力
状态统计 | regex_get_stats | 读取 NFA、DFA、字符类数量
命令行匹配 | rx_cli --dfa PATTERN TEXT | 现场展示匹配和捕获组
结构导出 | rx_dump_tokens / ast / nfa / dfa | 解释编译过程和自动机结构
可视化 | rx_dump_dot | 导出 Graphviz DOT 文件
性能基准 | rx_bench --csv | 比较 NFA 与 DFA 的匹配成本

## Slide 8
测试结果说明当前版本可以稳定运行
第 13 天已完成最终回归，覆盖单元、压力、一致性和 DOT 结构验证。
08
8
测试程序
lexer、parser、NFA、DFA、DOT、API、stress、conformance
90
一致性执行
45 组模式在 NFA 和 DFA 两条路径分别执行
/W4
编译检查
Windows Scope MSVC 构建通过，无新增警告
1
演示命令
demo.ps1 串起构建、dump、DOT 和 benchmark
回归命令：powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\build-msvc.ps1 -Test

## Slide 9
性能结果显示 DFA 更适合重复匹配
在 Windows Release 基准中，DFA 编译更重，但匹配阶段明显快于 NFA。
09
Chart: 
| word-digits | alternation | nested-plus | identifier
DFA 相对 NFA 匹配加速 | 28.2 | 14.5 | 19.5 | 14.5
怎么解释这张图
NFA 编译轻，适合一次性短文本
DFA 匹配快，适合复用同一模式
最终报告仍标注 Windows clock() 的计时限制
数据来源：docs/day11-performance-report.md，100000 次 Release 匹配。

## Slide 10
第十三天补齐了现场演示闭环
演示脚本把主要功能串成固定顺序。
10
一键命令
powershell -ExecutionPolicy Bypass \
-File .\scripts\demo.ps1
输出目录：out/demo
脚本展示顺序
DFA 搜索和捕获组
token、AST、NFA、MinDFA dump
NFA 与 MinDFA 的 DOT 文件导出
benchmark 和 performance.csv 生成
检测 Graphviz，存在时自动渲染 PNG

## Slide 11
遇到的问题都变成了明确的工程取舍
汇报时可以重点讲原因、处理方式和当前限制。
11
问题 | 处理方式 | 汇报时的说法
Windows 缺少 CMake/GCC | 新增 build-msvc.ps1 | 先保证本机可构建、可测试、可演示
Graphviz 未安装 | 先生成 .dot 文件 | 装好 Graphviz 后可直接渲染 PNG
DFA 不天然保存捕获路径 | DFA 定位整体区间，NFA 回填捕获组 | 兼顾 DFA 速度和捕获组正确性
POSIX/Valgrind 依赖 Linux | CMake 保留条件入口 | WSL/Linux 环境中补跑正式对照

## Slide 12
最终交付物覆盖代码、文档、工具和演示
12
核心代码：charset、lexer、parser、AST、NFA、DFA、MinDFA、DOT、统一 API
测试代码：单元测试、压力测试、一致性测试、DOT 结构测试
命令行工具：rx_cli、rx_dump_*、rx_bench、rx_dump_dot
文档材料：系统设计文档、每日进度、性能报告、审计记录、最终 PPT
演示材料：scripts/demo.ps1 和 out/demo 生成产物
现场收尾
运行 demo.ps1
展示输出
打开 out/demo
说明限制
回答问题
一句话总结：这是一个已实现、已测试、可演示的教学型正则表达式引擎。

## Slide 13
成员分工
谢鑫
负责整体工程主线与最终收尾。
完成 lexer、parser、AST、DFA、MinDFA 和统一 API。
补充压力测试、benchmark、DOT 可视化、Windows 构建脚本和 demo.ps1。
整理最终答辩 PPT、最终汇报材料和第 13～14 天收尾内容。
余景康
补充题目设计文档和系统设计文档。
完成 NFA 与 matcher 逻辑拆分，支持捕获组位置返回。
补充转义序列 \D、\W、\S，维护 README 和阶段进度。
配置 VS Code 调试/任务环境，并更新过汇报文档与 PPT。
共同完成：需求分析、阶段联调、功能验证、现场演示准备，以及最终答辩材料整合。
13