正则表达式引擎阶段汇报

汇报讲稿与现场演示指南

建议节奏  题目介绍 1 分钟 | 计划与进展 2 分钟 | 遇到的问题 1.5 分钟 | 演示 2 分钟

使用方式：先按第 1～3 部分完成口头汇报，再切换到 PowerShell，严格按第 4 部分顺序演示。表述当前进度时保持准确，不要说整个系统已经全部完成。

# 1. 题目介绍

讲稿：我的题目是使用 C17 从零实现一个正则表达式引擎，不调用现成的正则库。系统完整路线是：正则表达式经过词法分析生成 token，再由语法分析器生成 AST，之后使用 Thompson 构造生成 NFA，后续再转换为 DFA，并用 Hopcroft 算法进行最小化。

讲稿：系统需要支持普通字符、字符类、括号、选择、连接、*、+、?、{m,n}、锚点和常用转义，并提供 compile、match、search、findall 等接口。当前实现按字节处理文本，重点是完成正则解析和自动机执行流程。

## 技术路线

正则表达式
  -> Lexer：生成 Token
  -> Parser：生成 AST
  -> Thompson 构造
  -> epsilon-NFA
  -> DFA 与 Hopcroft 最小化（下一阶段）

## 介绍时要强调的三点

从零实现：不调用现成 regex 库，核心解析和自动机构造由项目完成。

工程链路：不是只判断匹配结果，还保留 token、AST 和后续状态机中间结果。

算法主线：递归下降解析 + Thompson NFA + DFA 子集构造 + Hopcroft 最小化。

# 2. 开发计划和进展

讲稿：项目按两周计划推进。目前已经完成需求分析、系统设计、工程骨架和解析器阶段。Lexer 可以识别操作符、字符类、转义和区间量词；Parser 使用递归下降方法生成 AST，并按照‘重复高于连接、连接高于选择’处理优先级。捕获组已经在 AST 中完成编号，基础 Thompson NFA 和 match、search、findall 已经跑通。

## 开发计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第1天 | 读题、资料查阅、系统设计 | 已完成 |
| 工程骨架 | 第2天 | C17、CMake、目录和测试入口 | 已完成 |
| 解析器 | 第3～4天 | Lexer、Parser、AST、错误定位 | 已完成 |
| NFA | 第5天 | Thompson 构造、状态转移表 | 基础执行已完成 |
| DFA | 第6～7天 | 子集构造和 DFA 执行 | 未完成 |
| 最小化 | 第8天 | Hopcroft 分区精化 | 未完成 |
| 捕获与集成 | 第9天 | 捕获组位置回填和边界语义 | 组编号已完成 |
| 测试性能 | 第10～11天 | POSIX 对照、压力与性能测试 | 基础单测完成 |

## 当前已完成

charset、lexer、parser、AST 模块

*、+、?、{m}、{m,}、{m,n} 等语法

捕获组编号和树形 AST 输出

基础 NFA 匹配和 match、search、findall

Token 输出、字节级错误定位和可读错误码

Lexer、Parser、API 三层单元测试

## 尚未完成

NFA 状态转移表与 DOT 输出

DFA 子集构造和 Hopcroft 最小化

捕获组起止位置回填

POSIX regex.h 行为与性能对比

# 3. 遇到的问题

## 3.1 运算符优先级

问题：正则表达式没有显式连接符，例如 ab|c*。如果直接从左向右处理，会生成错误的语法结构。

解决：使用递归下降解析器，把语法拆成重复、连接和选择三层，优先级为：重复 > 连接 > 选择。

## 3.2 {m,n} 导致状态膨胀

问题：区间量词需要展开为多个 NFA 片段，数值过大会快速消耗内存。

解决：生成 m 个必选副本和 n-m 个可选副本；{m,} 追加星号结构；最大重复次数限制为 10000。

## 3.3 epsilon 闭包栈溢出

问题：最初使用递归计算 epsilon 闭包，大型区间量词可能形成很深的 epsilon 链。

解决：将递归闭包改为迭代式状态集合遍历，消除调用栈深度风险。

## 3.4 编译错误无法返回

问题：原 regex_compile 失败后会释放对象，调用者只能获得错误码，无法取得 byte 位置等详细原因。

解决：增加 regex_compile_ex 和 regex_status_string，CLI 可直接打印错误位置、错误码和类别。

## 3.5 深层括号风险

问题：大量嵌套括号可能耗尽递归解析器的调用栈。

解决：设置最大括号嵌套深度 256；超过后返回 RX_EUNSUPPORTED，并通过 257 层括号测试验证。

## 3.6 findall 空匹配死循环

问题：a* 等表达式可以匹配空字符串，如果下一次仍从原位置搜索，会无限循环。

解决：零长度匹配后强制前进一个字节，保证 findall 能终止。

## 汇报这一部分的总结句

讲稿：这些问题主要集中在解析正确性、状态规模和鲁棒性上。我们的处理原则是：先保证语义正确和错误可定位，再逐步优化性能，并通过单元测试固定行为。

# 4. 现场演示流程

演示前先打开 PowerShell。不要双击 exe，也不要临场修改代码。建议按“Token -> AST -> 正常匹配 -> 错误定位 -> 测试”的顺序进行。

## 演示准备

cd D:\likuan\likuan

## 步骤 1：展示词法分析

.\build-manual\rx_dump_tokens.exe '([a-z]+)\d{2,4}'

0    LPAREN
1    CLASS [a-z]
6    PLUS
7    RPAREN
8    CLASS [0-9]
10   REPEAT {2,4}
15   EOF

讲稿：左边是 token 在原表达式中的字节位置，右边是 token 类型和值。Lexer 已经把字符类、加号、分组和区间量词区分开。

## 步骤 2：展示 AST

.\build-manual\rx_dump_ast.exe '([a-z]+)\d{2,4}'

captures: 1
CONCAT
  GROUP #1
    PLUS
      CLASS [a-z]
  REPEAT {2,4}
    CLASS [0-9]

讲稿：AST 表明整个表达式是连接结构。左侧是编号为 1 的捕获组，内部是 [a-z]+；右侧是重复 2 到 4 次的数字字符类。

## 步骤 3：展示正常匹配

.\build-manual\rx_cli.exe '([a-z]+)\d{2,4}' 'abc123'

match [0,6): abc123

讲稿：引擎在文本 abc123 中找到了从字节 0 到字节 6 的整体匹配。当前返回的是整体区间，捕获组位置回填属于后续阶段。

## 步骤 4：展示错误定位

.\build-manual\rx_cli.exe 'a**' 'aaa'

compile failed: multiple repetition operators at byte 2
(rc=6: invalid repetition operator)

讲稿：这里不是简单返回失败，而是指出第二个重复操作符位于 byte 2，并返回对应错误类别。

## 步骤 5：展示测试

.\build-manual\test_lexer.exe
.\build-manual\test_parser.exe
.\build-manual\test_api.exe

lexer tests passed
parser tests passed
all tests passed

讲稿：三层测试分别覆盖词法分析、语法分析和公开匹配 API，当前全部通过。

## 演示失败时的备用处理

先确认 PowerShell 当前目录是 D:\likuan\likuan。

确认命令以 .\build-manual\ 开头，并使用英文单引号包住正则。

如果某一步输入错误，重新粘贴该条命令即可，不要现场重新编译。

# 5. 老师可能追问

## 为什么使用 NFA？

Thompson NFA 构造规则统一，可以同时维护多个候选状态，不依赖指数级回溯。

## {m,n} 怎么实现？

展开为 m 个必选副本和 n-m 个可选副本；无上界时追加星号结构，并设置 10000 次限制。

## 捕获组完成了吗？

AST 已完成分组编号，但 API 目前只返回整体匹配区间，分组位置回填还未完成。

## DFA 为什么还没展示？

当前按计划先稳定解析器和 NFA 基础链路，下一阶段执行子集构造和 Hopcroft 最小化。

## 当前最重要的下一步是什么？

输出 NFA 状态转移表并拆分 NFA/matcher 模块，为 DFA 子集构造提供稳定输入。

最后提醒：准确表述为“解析器阶段完成，基础 NFA 匹配链路跑通”。不要说 DFA、最小化和捕获组位置已经完成。