1. 题目介绍

可以直接这样讲：

我的题目是使用 C17 从零实现一个正则表达式引擎，不调用现成的正则库。
系统完整路线是：正则表达式经过词法分析生成 token，再由语法分析器生成 AST，之后使用 Thompson 构造生成 NFA，后续再转换为 DFA，并用 Hopcroft 算法进行最小化。

系统需要支持普通字符、字符类、括号、选择、连接、*、+、?、{m,n}、锚点和常用转义，并提供 compile、match、search、findall 等接口。

当前实现按字节处理文本，重点是完成正则解析和自动机执行流程。

技术路线可以放在 PPT：

正则表达式

↓

Lexer：生成 Token

↓

Parser：生成 AST

↓

Thompson 构造

↓

epsilon-NFA

↓

DFA 与最小化（下一阶段）

2. 开发计划和进展

开发计划

| 阶段 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 第1天 | 需求分析、资料查阅、系统设计 |
| 第2天 | 环境搭建、CMake 工程骨架 |
| 第3～4天 | lexer、parser、AST、错误定位 |
| 第5天 | Thompson NFA、状态转移表 |
| 第6～7天 | DFA 子集构造 |
| 第8天 | Hopcroft 最小化 |
| 后续 | 捕获组、性能测试、报告与演示 |

当前已完成

目前已经完成需求分析、系统设计、工程骨架和解析器阶段。
lexer 可以识别操作符、字符类、转义和区间量词；parser 使用递归下降方法生成 AST，并按照“重复高于连接、连接高于选择”处理优先级。

捕获组已经在 AST 中完成编号，基础 Thompson NFA 和 match/search/findall 已经跑通。
同时完成了详细错误定位、token 输出、AST 输出和三层单元测试。

已完成：

- charset、lexer、parser、AST 模块

- {m}、{m,}、{m,n}

- 捕获组编号

- 基础 NFA 匹配

- match/search/findall

- token 与 AST 输出

- 字节级错误定位

- lexer、parser、API 测试

未完成：

- NFA 状态表输出

- DFA 子集构造

- Hopcroft 最小化

- 捕获组起止位置回填

- POSIX 性能对比

3. 遇到的问题

运算符优先级

正则表达式没有显式连接符，例如 ab|c*，直接从左到右解析会得到错误结构。

解决方法：

重复运算 > 连接 > 选择

使用递归下降解析器分别处理这三层语法。

{m,n} 状态膨胀

区间量词需要展开为多个 NFA 片段，数值过大会消耗大量内存。

解决方法：

- m 个必选副本

- n-m 个可选副本

- {m,} 后接星号结构

- 最大重复次数限制为 10000

epsilon 闭包栈溢出

最初使用递归计算 epsilon 闭包，大型区间量词可能形成很深的 epsilon 链。

解决方法：

将递归闭包改成迭代式状态集合遍历，避免调用栈溢出。

编译错误无法返回

原来的 regex_compile 失败后会释放对象，调用者只能获得错误码，拿不到具体原因。

解决方法：

增加 regex_compile_ex，直接返回错误文本，例如：

multiple repetition operators at byte 2

深层括号风险

大量嵌套括号可能耗尽递归解析器的调用栈。

解决方法：

设置最大括号嵌套深度为 256，超过后返回明确错误。

现场演示

先进入目录：

cd D:\likuan\likuan

1. 展示词法分析

.\build-manual\rx_dump_tokens.exe '([a-z]+)\d{2,4}'

边指着输出边说：

左边是 token 在原表达式中的字节位置，右边是 token 类型和值。

2. 展示 AST

.\build-manual\rx_dump_ast.exe '([a-z]+)\d{2,4}'

解释：

AST 表明整个表达式是连接结构。左侧是编号为 1 的捕获组，内部是 [a-z]+；右侧是重复 2 到 4 次的数字字符类。

3. 展示实际匹配

.\build-manual\rx_cli.exe '([a-z]+)\d{2,4}' 'abc123'

输出：

match [0,6): abc123

4. 展示错误定位

.\build-manual\rx_cli.exe 'a**' 'aaa'

输出：

compile failed: multiple repetition operators at byte 2

(rc=6: invalid repetition operator)

5. 展示测试

.\build-manual\test_lexer.exe

.\build-manual\test_parser.exe

.\build-manual\test_api.exe

最后总结：

当前解析器阶段已经完成，测试全部通过。下一阶段将拆分 NFA 模块、输出状态转移表，并为 DFA 子集构造准备输入。